|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование риска** | **Описание риска** | **Вероятность** | **Ущерб** |
| P001.1 | Увеличение границ проекта | ИС для университета – это огромная система, включающая в себя огромное количество как важных, так и не очень, элементов. Поэтому при добавлении слишком большого количества таких элементов, мы рискуем с каждым разом расширять границы системы. Также в связи с переходом на онлайн-обучение могут появиться новые функции, которые также расширят границы. | Высокая | Повышение затрат на реализацию проекта |
| P001.2 | Превышение бюджета проекта | Из-за увеличения границ проекта, могут потребоваться большие затраты на разработку системы, чем планировалось. | Высокая | Повышение затрат на реализацию проекта |
| P001.3 | Нестабильность серверов | Риск потери данных, хранящихся на серверах. | Приемлемая | Потеря данных пользователей |
| P001.4 | Снижение производительности системы | Из-за большого количества элементов возможна ситуация, когда какой-либо из них будет тормозить работу других. | Низкая | Потеря данных пользователей |
| P001.5 | Невозможность интегрирования с другими средствами | Невозможная интеграция с различными сторонними системами (библиотека, онлайн-приемная ректора и т.д.). | Низкая | Отсутствие доступа к системам через ИС |
| P001.6 | Непринятие готового продукта пользователями | Интерфейс системы окажется сложным и пользователям будет сложно взаимодействовать с системой. | Низкая | Дополнительные затраты на внесение изменений в ИС |
| P001.7 | Недооценка времени выполнения проекта | Времени на выполнение потребовалось больше, чем ожидалось. | Высокая | Повышение затрат на реализацию проекта |
| P001.8 | Долгая окупаемость | Окупаемость займет продолжительное время. | Высокая | – |
| P001.9 | Форс-мажорные ситуации | Повышение нагрузки на систему | Низкая | Дополнительные затраты на техническую часть |